## Slide 1
StoryForge
Phase2 项目进度报告
从基础分支创作平台，升级为可发布、可互动、可分析的 AI 故事平台。
当前状态
009
数据库迁移已执行到最新
4/4
后端基础测试通过
汇报内容：功能变化、团队分工、未来展望
StoryForge 项目进度报告 · 1

## Slide 2
StoryForge Phase2
最初版本解决了创作入口，但平台闭环还不完整
已有基础
用户注册登录、故事创建编辑、节点分支结构、角色系统、基础收藏评分和管理员审核入口。
主要短板
页面风格不统一，部分中文显示异常；AI 故事流程较分散；缺少评论、导出和阅读分析。
本期目标
把项目从“能写故事”推进到“能发布、能互动、能 AI 动态体验、能看数据”。
StoryForge 项目进度报告 · 2

## Slide 3
StoryForge Phase2
Phase2 把平台能力扩展成四条完整链路
1
创作
手动故事与 AI 规则书并行
2
发布
故事广场与 AI 广场入口清晰
3
互动
评论、评分、选择续写
4
反馈
导出、阅读埋点、数据分析
核心变化不是单点功能增加，而是把读者体验和作者反馈连成闭环。
StoryForge 项目进度报告 · 3

## Slide 4
StoryForge Phase2
AI 故事系统已经形成从规则书到阅读器的闭环
• AI 故事工坊用于创建世界观、角色、大纲、开局提示和风格规则
• AI 故事广场展示已发布规则书，并支持详情查看与开始冒险
• AI 阅读器根据用户选择实时续写剧情，并保存会话上下文
• 当前选项持久化到会话，刷新后仍能继续体验
关键页面
ai-workshop.html
ai-stories.html
ai-story-reader.html
my_stories.html
体验修复
选择后立即显示生成中状态；生成失败时恢复选项并显示原因，避免用户误以为按钮无响应。
StoryForge 项目进度报告 · 4

## Slide 5
StoryForge Phase2
评论和评分让故事从单向阅读变成社区反馈
评论系统
普通故事阅读页新增评论区；AI 阅读器新增评论弹窗；支持分页、发表、删除和登录提示。
故事评分
普通故事支持 1-5 星评分，更新平均分和评分人数，评分体验直接嵌入阅读流程。
规则书评分
AI 广场详情弹窗支持对规则书评分，帮助优质 AI 故事配置被看见。
对应接口：comments、interactions/rate、aiStory/configs/:id/rate
StoryForge 项目进度报告 · 5

## Slide 6
StoryForge Phase2
导出和阅读分析补齐了作者侧工具链
PDF
故事导出为适合分享和归档的文档
EPUB
故事导出为适合电子书阅读的格式
埋点
记录进入节点、选择文本和跳转路径
分析
展示热门选择、完成率和路径流向
这些功能让作者不仅能发布故事，还能带着数据理解读者如何阅读。
StoryForge 项目进度报告 · 6

## Slide 7
StoryForge Phase2
前端重点从“能用”优化到“清晰、统一、有反馈”
• 修复多处中文乱码和异常符号显示
• 统一顶部导航，并增加 AI 广场入口
• 故事阅览页、作品库、AI 广场之间跳转更明确
• AI 工坊与 AI 广场风格向整体项目收敛
• 作品库增加 AI 规则书管理、发布提示和数据分析入口
用户体验收益
入口更明显
操作反馈更及时
错误原因更可见
页面风格更一致
StoryForge 项目进度报告 · 7

## Slide 8
StoryForge Phase2
数据库迁移和后端接口支撑了 Phase2 的稳定落地
已执行迁移
001-005
核心表、节点分支、互动表、AI 模式、字段修正
006
story_comments 评论表
007
story_read_events 阅读事件表
008
ai_story_sessions.current_choices 当前选项
009
ai_config_ratings AI 规则书评分表
验证结果
node db/migrate.js status：001 到 009 均为 executed
npm test：2 个测试文件、4 个用例全部通过
StoryForge 项目进度报告 · 8

## Slide 9
StoryForge Phase2
四人分工围绕前端、AI、后端和质量形成协作
成员 A
前端体验负责人
页面统一、导航、视觉风格、入口优化、乱码修复。
成员 B
AI 功能负责人
AI 工坊、规则书、AI 广场、AI 阅读器和会话体验。
成员 C
后端数据库负责人
MySQL 迁移、API、权限、评论评分和数据模型。
成员 D
数据质量负责人
PDF/EPUB 导出、阅读分析、测试验证和汇报文档。
分工原则：每个人负责一条能力线，同时在集成阶段共同排查体验和接口问题。
StoryForge 项目进度报告 · 9

## Slide 10
StoryForge Phase2
Phase2 核心功能基本完成，增强型 AI 创作留到下一阶段
已完成
AI 工坊基础功能
AI 故事广场与阅读器
评论与评分
PDF/EPUB 导出
阅读数据埋点与分析
数据库迁移 001-009
待完善
AI 自动生成角色
AI 自动生成大纲
规则书试运行预览
故事模板选择
完整接口测试覆盖
更完善的后台运营能力
StoryForge 项目进度报告 · 10

## Slide 11
StoryForge Phase2
下一阶段重点是让 AI 创作更省力，让运营更可控
1
AI 辅助
角色、大纲、预览、模板
2
数据增强
路径图、读者漏斗、趋势统计
3
平台运营
审核、推荐、榜单、用户管理
4
工程质量
E2E、CI、部署和安全配置
未来目标：让作者更快搭建世界，让读者更容易发现好故事，让平台更稳定地运行。
StoryForge 项目进度报告 · 11

## Slide 12
阶段结论
StoryForge 已经从基础故事创作雏形，成长为具备 AI 互动、社区反馈和数据分析能力的平台。
对读者
互动阅读更强，每次选择都能推动 AI 生成新的剧情。
对作者
创作、发布、反馈、导出和数据分析形成完整流程。
对团队
文档、迁移、接口和分工更清楚，后续扩展更容易。
Phase2 的价值：让项目从功能可用，进一步走向体验完整、数据可追踪、AI 可扩展。
StoryForge 项目进度报告 · 12